2022
VILLEROT Justin
VALENNE Nathan
WILCZAK Lilian
Groupe : 1
Plan financier de l'application web « Gundam-Shop »
Justin VILLEROT Bureautique S1-2021
Justin VILLEROT	Bureautique	S1-2021
Justin VILLEROT Bureautiques S1-2021
Justin VILLEROT Bureautique S1-2021
S1 A1 2021
SAE S1-06
S1 2021

# Données concernant le projet
## Résumer du projet
Le site a pour Objectif d’atteindre les adolescent, jeune adulte et adulte. IL a pour but d’atteindre en particulier les consommateur de produit culturel japonais, en particulier les adorateur de la licence Gundam. Le site vise aussi les passionner de modélisme.
Pour plus d’information voir le cahier des charges.
## Résumer tache à effectué
Comme nous pouvons le voir dans les diagrammes suivants ce projets est composer de 16 taches avec un nombre prévue de 29 heure/homme. Ce nombre correspond a ce qui était attendue au début du projet, en temps réel nous attendons une de 10 à 20 %.

Illustration 1: Diagramme de gantt
## Synthèse
- Nombre de taches 16
  Illustration 2: Diagramme de pert
- Nombre d’heure/homme attendue 29
- Variation attendue ± 5 à 20 % du temps total soit ± 6 heure/homme

# Donné concernent l’entreprise
## Capacité de l’entreprise
L’entreprise qui prendras en charge le projet peux fournir trois personne. Ces trois personne seront rémunérer pour les heures effectuer et les heure supplémentaire a ce qui était prévue devront être payer.
## Coûts
L’entreprise paye ces employer 25€ de l’heure, toute les heures seront payer au même tarif horaire.
L’entreprise offre aussi un prime de complétion de projet si le projet a été rendu avec le nombre d’heure prévue ou un nombre d’heure inférieur . Cette prime correspond à un bonus de 5 % par rapport aux heure effectuer.
## Résumer
Nbr heure / Illustration 3: Diagramme coûts en fonction du nombre d'heure / Coûts en fonction du nombre d'heure / Nombre d'heure / Coûts	Coûts
22	577,50€
23	603,75€
24	630,00€
25	656,25€
26	682,50€
27	708,75€
28	735,00€
29	761,25€
30	750,00€
31	775,00€
32	800,00€
33	825,00€
34	850,00€
35	875,00€
36	900,00€

- Nombre de personne : 3
- Coût horaire : 25€/heure
# Priorité des taches
Comme nous pouvons le constater dans le diagramme de pert ci-dessus certaine taches on un certain temps de battement disponible alors que d’autre retarderais tout le projet si elle devait prendre du retard.
Illustration 4: Diagramme de pert
Ces taches font partie du chemin critique, qui est représenter par les fleches rouges. Un résumé sous la forme d’un tableau est aussi disponible ci-dessous.
Taches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Est critique

Les taches critiques seront donc prioriser car le moindre retard sur ces taches influencerons tout le projet.